## Slide 1: 客户需求管理流程和IT方案

## Slide 2: 引言
对于开展需求管理的疑虑：
真的有必要针对不同客户需求开发这么多产品类别吗？
难道不能事先规划和开发好产品，让客户选购吗？
这样做是否会重犯当初大公司所犯的“不能及时响应客户需求”的错误呢？会否被哪些更小的、无节制满足客户需求的公司抢了生意？
开展需求管理面临的问题：
缺乏完整的需求定义和描述框架。客户欲望、客户要求、问题、客户抱怨、客户意见、客户需求、用户需求、市场需求、系统需求、设计参数、规格，这些都是什么关系？
错误地认为需求是创造出来的。IPhone触摸屏手机是苹果公司创新研发地，并不是根据客户提出地需求开发的。
无节制、无底线地满足“客户需求”。企业在初期以满足客户需求为中心得以发展，通过过度以特定需求为中心又给进一步发展埋下隐患。
长中短期需求分布不合理。很多以客户为中心的企业都非常忙，忙于满足客户提出的短期需求，尤其是针对现有产品的问题和改进建议，而忽视了客户中长期需求和竞争对手的动向。
以产品为中心而非以需求为中心经营企业。以需求本身，还是以需求的满足方式（即产品）为中心来定义企业业务，是完全不同的思维方式。

## Slide 3: 需求管理的目标
何时（When），满足什么客户（Who）的哪些需求（What）。

## Slide 4
需求管理流程
需求管理流程
需求管理组织
产品包需求架构定义
需求管理IT方案
需求管理咨询指南
流程设计规范

## Slide 5: 需求管理流程在IPD体系中的位置
跟踪市场
SP/BP
路标
CDT立项准备
市场分析
需求定义
执行策略
Charter移交
概念
计划
开发
验证
发布
生命周倜
需求管理
RM
商业战略
历史数据
技术
客户信息
长期需求
紧急需求
短期需求
中期需求
Charter开发
产品开发
盈利计划
上市
做正确的事
正确地做事
为IPD提供需求，并进行端到端的需求管理

## Slide 6: 需求管理流程的几个阶段
收集
分析
分发
实现
验证
Marketing
销售人员
技术服务人员
研发人员
其余华为员工
RMT 需求管理团队
RAT 需求分析团队
RMT 需求管理团队
RAT 需求分析团队
CDT Charter开发团队
PDT 产品开发团队
PDT 产品开发团队
需求提交人
需求提交
给出需求分析结论：接纳/拒绝/定期审视
接纳的客户需求转为正式的需求并分流
按期实现正式的需求
验证产品或版本时否客户所需
通过统一的IT平台支撑客户需求端到端传递
PPI：按时答复率
PPI：及时答复率

## Slide 7: 需求管理流程框架
需求收集 | 需求分析 | 需求分发 | 需求实现 | 需求验证
中长期调研
投标/答标
定制需求
客制化需求
零散收集
内部改进需求收集分析
技术交流与竞争分析
技术趋势/要求
市场领域
内部部门
RAT
解释
过滤
分类
排序
PDT
产品评估团队
路标规划/CDP
定制开发
PDT
客户应标需求
领域基线需求
产品包需求
技术规划及开发
需求变更
销售
客户
客户
中长期需求
标书需求
客户定制需求
客制化需求
客户零散需求
产品技术需求
中长期规划技术需求
中长期需求
本产品需求
技术/平台需求
领域基线需求
技术需求
产品定制需求
自定义产品初始包需求
定制包
产品包

## Slide 8: 需求管理流程举例
调研中长期需求
VOC需求收集分析和筛选
收集零散客户需求
收集销售项目需求
根据规划收集对技术规划的需求
收集内部原始需求
调研技术中长期需求
XOR
需求已录入RM平台
产品需求
销售项目需求
一线提交的零星需求
技术需求
预分析技术原始需求
分析技术原始需求
XOR
可直接提交分析结论
需要RMT决策
XOR
技术需求决策
提交技术需求分析结论
XOR
XOR
预分析产品原始需求
分析产品原始需求
一线零星需求预审
答复技术文档
XOR
可直接提交分析结论
需要RMT决策
产品需求决策
XOR
提交产品需求分析结论
XOR
A
接下页
需求调研项目组
VOC需求提交责任人
客户接触的公司员工
产品经理
PDT
需求提交人
市场部RMT
产品线IPMT
基线需求负责团队
PDT RAT
SPDT RMT
内部需求提交人
TPT/TCDT
技术RAT
技术RMT
TDT

## Slide 9: 需求管理流程举例
A
接上页
反馈对需求分析结论的意见
XOR
认同结论
不认同结论，属于市场需求
不认同结论，非市场需求
XOR
审批需求争议
XOR
不同意争议升级
同意争议升级
XOR
需求争议决策
XOR
XOR
产品需求
发布产品需求分析结论
and
技术需求
发布产技术求分析结论
XOR
XOR
B
C
接下页
接下页

## Slide 10: 需求管理流程举例
B
C
接上页
接上页
拒绝
接纳
结束
技术原始需求转化为初始需求并分发
XOR
纳入规划
纳入技术charter开发
纳入版本
技术规划流程
Charter开发流程
技术开发流程
标识技术初始需求已经完成
验证技术原始需求已经实现
产品/平台开发流程
需求确认
SR/AR变更
需求变更流程
XOR
XOR
标识产品初始需求已经完成
确认原始需求已经实现
验证产品原始需求已经实现
基线需求
XOR
拒绝
接纳
中标/签单后开发
基线需求分析
反馈中标/签单结果
结束
XOR
已中标/签单
未中标/签单
结束
XOR
产品原始需求转化为初始需求并分发
XOR
纳入路标规划
纳入charter规划
纳入在研版本
Charter开发流程
路标开发流程
结束
XOR

## Slide 11: 需求管理的基本阶段：收集
谁来收集需求：
  Marketing
  销售人员
  技术服务人员
  研发人员
  UCD专家，OM专家，标准研究专家
  所有人都应该收集需求
谁来收集需求：
IBM推荐的主动需求收集方法
客户满意度调查
客户顾问委员会
热线
现场支持
用服高层交流
试验局
会议
客户简报
决策支持中心
研发高层交流
解决方案团队
标杆
客户时需求的源头，所有与客户接触的环节都应该积极的收集客户需求。

## Slide 12: 需求管理的基本阶段：收集（续）
需求提交的质量要求：
  杜绝“一句话”需求
  需求陈述：要什么 What
  价值说明：为什么要 Why
  应用场景：怎么使用 How
  需求如何验收
  竞争对手对此需求实现的情况
所有需求必须以统一的途径提交（RM电子流）：
  固化流程执行
  汇集海量需求
  跟踪海量需求
  需求全生命周倜电子流

## Slide 13: 需求管理的基本阶段：分析
步骤1：过滤
收集到的信息，有可能不是需求，需要过滤出来，例如：
  一线向总部提出要人、要货的需求；
  商务、法律方面的请求
有些时其他RAT的需求，需要转出去
步骤2：分类
需求有很多分类维度，需要针对性处理
按时间
短期
中期
长期
按类型
功能
性能
可靠性
可维护性
包装
。。。
按层次
产品特性
正式需求
系统需求
分配需求
。。。
步骤3：排序
在成本、时间受限的情况下，对需求进行取舍
常用方法有
  $APPEALS方法
  Delphi方法
步骤3：答复
接纳。要写清楚预计实现日期，这是对提交人的承诺。
退回。要写清楚退回的原因，必要时要同提交人进行沟通。
定期审视。尽量不用该选项。
价值
成本

## Slide 14: 需求管理的基本阶段：分发
需求分发
长期需求
紧急需求
短期需求
中期需求
SP/BP
路标
Charter
开发
产品开发项目
纳入SP/BP，进行规划，规划定期审视的同时审视需求
纳入路标，进行路标规划，路标规划定期审视的同时审视需求
纳入开发中的Charter，进行立项论证，在立项论证评审决策的同时，对于要实现的需求进行决策
紧急需求也是对当前产品的单产品需求，纳入产品开发项目

## Slide 15: 需求管理的基本阶段：实现
初始产品包需求PB/SF/IR
系统需求SR
分配需求AR
分配需求AR
软硬件规格
软硬件规格
软硬件规格
转化
分解
需求管理工程师RME
系统工程师
SE
软硬件开发工程师
从客户的需求到最终研发完成，需求会不断地转化和分解
端到端的需求跟踪和变更管理成为为必须

## Slide 16: 需求管理的基本阶段：验证
PB-客户问题
RR-原始需求
IR-初始需求
SR-系统需求
AR-分配需求
验证是贯穿整个需求演化、分解、实现的一系列质量保证活动
Marketing代表在总装之前代表市场化对客户需求进行验收
SF-特性
尺寸参数
图纸
商业机会
系统设计
详细设计
产品概念
市场测试
功能测试
部件测试
用户测试
图纸
商业回报
功能样机
产品包
部件
需求
需求的验证
机会与设计
设计的实现

## Slide 17: 端到端的需求变更管理
如何保证变更链的同步？ 所有变更由RMT/RAT控制
总部RAT
一线：
环境有变
一线：
项目取消
客户：
想法变了
总部：
策略调整
研发：
技术困难
研发：
人力不足

## Slide 18
02
需求管理组织
需求管理流程
需求管理组织
产品包需求架构定义
需求管理IT方案
需求管理咨询指南
流程设计规范

## Slide 19: 需求管理组织
IPMT-集成产品管理团队
领域BMT-业务管理团队
SPDT-战略规划开发团队
RMT-需求管理团队
SPDT-战略规划开发团队
RAT-需求分析团队
Xx分析组
日常需求分析，需求电子流处理
SPDT内部需求的管理和决策，聚焦重大需求
SPDT内部争议需求裁决，聚焦重大需求
跨SPDT争议需求裁决
跨领域争议需求裁决
决策升级路径
CCB-构型管理委员会
内部需求，技术方案变更更决策
内部需求
原始需求
采用分层管理和决策的方式处理进入RM系统的需求
各领域RAT/RMT例行组织需求排序和答复

## Slide 20: 需求管理团队设置
PMT
IPMT
SPDT
SPDT
PDT
PDT
PDT
PDT
核心团队
扩展团队
核心团队
扩展团队
核心团队
扩展团队
核心团队
扩展团队
RMT
RAT
技术RAT
技术RAT
IPMT下设置PMT，行使RMT和P-RAT职责
SPDT下设RAT
PDT核心团队对客户原始需求进行评估，对产品包需求进行定义
PDT扩展团队实现分配给他们的设计需求
PMT/RMT需求管理职责：裁决争议需求，审视并指导各RAT工作
1、对SPDT未纳入实现的相关需求进行分析并跟踪管理价值需求；
2、争议需求决策。
RAT需求分析职责：
1、识别管理本领域客户共性需求；
2、对本领域需求进行分析，分发，跟踪，关闭；
3、对争议需求分层提交到RMT决策；
4、所有需求知会到上级RAT。
RAT
RAT

## Slide 21: 需求答复的质量标准
需求答复质量标准
及时
正确
准确
明确
完整
一致
指导性
可跟踪

## Slide 22: 需求管理团队结构
地区部RMT
RAT
PDT
TDT
技术RAT
RMT
技术RMT
事业部IPMT
需求管理责任团队
需求管理团队
需求分析团队
需求实现团队

## Slide 23: 需求管理关键指标
需求指标 | 目标值 | 计算方法 | 备注
答复周期 | 30天 | 答复周期=需求答复时间-需求提交时间 统计样本：答复时间落在统计周期内的所有需求 | 定期审视也会算入答复周期；
答复满意度 | 95% | 答复满意度=1-评价为差的需求数/需求总数 统计样本：答复时间落在统计周期内的所有需求 | 只计算评价为差的需求
及时实现率 | 90% | 及时实现率=需求及时完成数/应实现需求数 统计样本：预计实现日期落在统计周期内的所有需求 | 一定要在预计实现日期之前完成电子流处理，超过1天就算未及时实现
长期需求占比 | 因产品线而异 | 长期需求占比=长期和中期需求数/需求总数 统计样本：需求分配时间落在统计周期内的所有需求 | 引导和激励市场、规划部门的需求人员关注客户长期需求

## Slide 24
03
产品包需求架构定义
需求管理流程
需求管理组织
产品包需求架构定义
需求管理IT方案
需求管理咨询指南
流程设计规范

## Slide 25: 需求描述框架 $APPEALS
客户需求
$ 价格/商务条件
A 可获得性
P 外观/包装
P 性能/功能
E 易用性
A 保证
客户付出的购买价格及商务条款
购买的便利性，包括渠道、到货周期、信息沟通等
产品的外观表现是客户的非功需求之一，有时是决定性的
产品的功能、性能、可靠性如何
产品是否容易使用，学习成本低
产品使用起来是否让人放心
L 生命周期
产品从购买到报废所支出的所有费成本
S 社会可接受程度
其他人如何看待你使用这个这个产品
裸车价，税收、保险、付款条件、杂费
4S店数量，各型号到货时间，上牌便利性
外观/内饰/颜色及其带来的含义和联想
动力，百公里加速，重量，空间，尺寸，内饰颜色，材质，安全配置等
操控性，舒适性，视野，人工智能
售后服务，保险，安全性
燃油费，保养费，保险费，过路费，停车费
品牌/厂家所属国，与个人地位、性别、使用场合的匹配程度，环保程度
维度
概要
解释
举例：
买车

## Slide 26: 华为产品包需求描述模型
客户
$
A
P
P
E
A
L
S
总拥有成本
市场竞争
商业模式
客户业务
网络环境
应用环境
节能减排
网络质量
客服务性
交付
认证
成本
价格
成本
价格
可行销性
可行销性
核心能力
功能
性能
配套需求
技术限制
物理形态
节能减排
安全可靠
准入
可供应
可服务
资料
可制造
物理形态
可用性
节能减排
安全性
可靠性
准入限制
全球化
可维护
可安装
资料
归一化
可采购
可制造
可供应
客户问题
分析客户面对的问题，描述客户期望产品能解决的问题
系统特性
根据客户问题，确定产品用于解决问题所表现出来的特性
系统需求
对产品交付的要求，包括功能需求、非功能需求

## Slide 27: 需求相关术语
原始需求：RR，来自公司内/外部的客户的、关于公司产品与解决方案的、需要RMT/RAT分析评审后做出决定的所有需求。客户需求术语原始需求的一种类别。原始需求细分为两类场景：1）销售项目需求：在市场销售项目售前、售后各界但产生的，并于项目的销售和交付直接相关的需求；2）非销售项目需求：泛指拜访客户、市场交流研讨活动所得，与具体的销售项目无直接相关的需求，以及各部门对其他部门提出的内部需求（如解决方案对产品、产品对产品、产品对部件、产品对平台等）。
初始需求：IR，原始需求经过RMT/RAT分析后，站在内部客户角度，以准确的预研（完整的背景、标准的格式）重新描述的需求。
客户问题：PB，描述客户面对的挑战与机会（客户战略与痛点），也就是该版本为客户带来的核心价值。
系统特性：SF，描述该版本为支撑“客户问题”所具备的重大能力。系统特性是产品包的主要卖点（销售两点）集合，每条特性都是满足客户特定商业价值诉求的端到端解决方案，一部分特性是可以通过license单独控制的。
系统需求：SR，描述为支撑“系统特性”所需要支持的具体需求，定义：系统需求是系统对外呈现的、可测试的全部功能需求和非功能需求，其中功能需求是对系统提供的功能和场景化具体要求，非功能需求是对系统的成本、全局质量属性、技术限制等非功能性方面的具体要求。
分配需求：AR，根据“系统需求”分配到子系统/模块的功能或非功能需求。

## Slide 28: 新产品包需求架构定义&分层分责管理
客户问题
系统特性SF
系统需求SR
分配需求AR
原始需求RR
初始需求IR
产品包需求
站在客户/市场视角描述
站在产品设计视角描述
由SE进行端到端管理
由Marketing代表进行端到端管理
产品包需求的源头是来自内、外部客户的原始需求(RR)
原始需求经过RAT分析、归纳后，转化为初始需求（IR），作为版本规划的输入之一
Charter开发团队（CDT）应当首先明确某个版本所要解决的客户问题（PB），然后向下分解出产品包针对这些客户问题所需提供的系统特性（SF），同时，CDT还应当依据客户问题，分析RAT输入的初始需求，梳理并标识这些初始需求在特性上的归属关系，从而将初始需求以特性为中心进行重构
对于内部提出、面向内部改进的、难以归纳到特性下的初始需求，CDT应该其分类汇总，等待移交PDT后进一步整理
全部的客户问题/特性/初始需求清单，及其分解关系，都作为CDT交付件，移交给PDT

## Slide 29
04
需求管理IT方案
需求管理流程
需求管理组织
产品包需求架构定义
需求管理IT方案
需求管理咨询指南
流程设计规范

## Slide 30: RM平台数据架构
TMSS
版本
RR
提交
预审
分析
确认
分发
等待实现
验证
BI
讨论
CI
TASK
IR
TASK
PB
SF
SR
AR
实现
SF TC
SR TC
AR TC
RR 原始需求
BI 投标信息
CI 合同信息
TASK 任务单
IR 初始需求
PB 客户问题
SF 系统特性
AR 分配需求
TP 跟踪起点
TMSS 测试系统
RC 测试例

## Slide 31: 原始需求操作步骤
角色 | 主要业务活动 | 相关操作
需求提出人 | 需求提交 | 单条创建非销售项目需求
 |  | 单条创建销售项目需求
 |  | 批量创建非销售项目需求
 |  | 批量创建销售项目需求
 | 提交人确认 | 提交人确认
 | 提交人验证 | 提交人验证
 | 批量操作 | 批量确认、验证
需求处理人（RMT/RAT） | 需求预审 | 需求预审
 | RMT/RAT分析 | RMT/RAT分析
 | 需求分发/转换 | 需求分发/转换
 | 需求承诺管理 | 需求承诺
 | 定期审视 | 定期审视
 | 批量操作 | 需求预审、RMT/RAT分析、需求分发/转换、等待需求实现
 | 批量刷新 | 导入刷新（RMT/RAT分析、需求分发/转换、等待实现）
质量管理 | 度量 | RR度量报表

## Slide 32: 原始需求：需求创建
序号 | 字段 | 可用操作
1 | 需求编号 | 系统根据编号规则自动生成
2 | 需求类型 | 可定义企业的需求分类，如需规划、产品研发、产品升级等
3 | 需求标题 | 
4 | 需求描述 | 要素：客户的业务问题描述/客户对产品或方案的需求描述/公司现有产品和方案的差距描述/不接纳需求的影响分析/现有产品的和版本/前期讨论人/需求联系人/市场项目当前状态
5 | 所属区域 | 
6 | 所属客户 | 
7 | 需求管理团队 | 选择负责分析和决策产品线RMT
8 | 创建日期 | 
9 | 创建人 | 
10 | 希望该需求交付日期 | 
11 | 需求提交人 | 
121 | 能否单独收费 | 
3 | 需求来源 | 
14 | 抄送 | 
15 | 全程关注者 | 
16 | 附件 | 

## Slide 33: 原始需求：需求分析
序号 | 字段 | 可用操作
1 | 重新指定RMT | 部门间转发
2 | 转发意见 | 部门间转发
3 | 抄送 | 部门间转发
4 | 第一责任人 | 部门内转发
5 | 转发意见 | 部门内转发
6 | 抄送 | 部门内转发
7 | 研发分析人 | 指定研发负责人
8 | 要求研发完成日期 | 指定研发负责人
9 | 分析要求 | 指定研发负责人
10 | 抄送 | 指定研发负责人
11 | 附件 | 指定研发负责人
12 | 预估工作量 | 处理研发分析任务
13 | 研发意见 | 处理研发分析任务
14 | 研发分析任务编号 | 处理研发分析任务（创建研发分析任务后系统自动记录）
15 | 研发分析任务开始时间 | 处理研发分析任务
16 | 研发分析任务结束时间 | 处理研发分析任务（研发分析任务完成后系统自动返写）
17 | 抄送 | 处理研发分析任务
18 | 附件 | 

## Slide 34: 原始需求：需求分析结论
序号 | 字段 | 可用操作
1 | 需求描述是否合格 | 是/否
2 | 是否为提交人开放修改权限 | 
3 | 是否承诺需求 | 是/否
4 | 价值需求 | 高价值/低价值/一般价值/不涉及
5 | 综合意见 | 
6 | 需求描述重述 | 
7 | 需求分类 | 准入/核心能力/成本/节能减排/资料/可知造可供应性/物理形态/价格可行销性/安全可靠/客服务性/。。。
8 | 关键字1 | 
9 | 关键字2 | 
10 | 关键字3 | 
11 | 附件 | 
12 | 综合结论 | RAT团队达成一致的结论：定期审视/接纳，进行当前版本基线规格更改/接纳，现有版本特性已经满足需求/接纳，中标后开发/接纳，签单后开发/接纳，纳入新版本路标规划/接纳此前已接纳类似需求，需求单号见结论意见/退回，因未能及时反馈签单信息而退回/退回，该需求暂时无法实施，我们将其归档以后参考/退回，需求不清晰，需要提交人补充/退回，不属于需求电子流管理范围/退回，不接纳，详见结论意见/退回，请提交问题处理流程

## Slide 35: 原始需求：需求分发/转换
序号 | 字段 | 可用操作
1 | 抄送 | 重新指定该环节处理人
2 | 附件 | 重新指定该环节处理人
3 | 重新指定该环节处理人 | 重新指定该环节处理人
4 | 需求编号 | 创建初始需求IR（基本字段与原始需求相同，系统自动带入OR对应字段信息，可编辑，一条OR可创建一条或多条IR）
5 | 需求标题 | 创建初始需求IR
6 | 父需求编号 | 创建初始需求IR
7 | 需求描述 | 创建初始需求IR
8 | 。。。 | 创建初始需求IR

## Slide 36: 原始需求：需求等待实现
序号 | 字段 | 可用操作
1 | E2E进度 | 0—100%
2 | 实际完成日期 | 点击完成按钮后自动填写
3 | 抄送 | 
4 | 附件 | 
5 | 重新指定该环节处理人 | 
RMT/RAT成员定期关注“等待需求实现”中的IR完成进展，当IR任务显示完成后，及时提交OR，结束本阶段工作。也可将OR电子流退回到分析节点。

## Slide 37: 正式需求操作步骤
角色 | 主要业务活动 | 相关操作
CDT | 理解包需求管理架构 | 包需求管理架构介绍。一个产品版本下可用包括多个包需求，每个包需求以一个跟踪起点TP作为索引，每个TP中的多条需求可以选择不同的工作阶段来创建。
 | 准备版本导入 | 版本导入前准备工作。选择正确的产品版本，搞清楚当前产品版本所处的阶段。
 | 录入新版本包需求 | 批量创建包需求及关系
 |  | 单条创建
 | 录入增量版本包需求 | 重用基础版本包需求。重用功能可以从基础版本重用全部需求到新版本，从分支版本收编需求到新版本，从DFX基线重用DFX需求到新版本。原需求的部分属性，会被复制到重用后的需求。重用后的需求是系统中的新对象，具有新的编号，未基线化，保持原需求之间的父子关系和关联关系。
 |  | 批量创建包需求及关系
 |  | 单条创建
 | 更新包需求及关系 | 导入更新
 |  | 批量编辑更新
 |  | 批量建立更新关系
 |  | 删除需求
 | 需求基线化 | 需求基线化及变更概述。需求及鲜花是指在版本的特定阶段点，对特定层次的需求进行基线化，来管控这些需求到特定栏位。需求基线化之后，并不管控需求的所有属性，一般，需求的“标题、描述、所属产品、所属版本、创建类型、子需求关系”是受控栏位。
 |  | 需求基线化电子流。电子流包括“提交->评审->同意”三个环节。
 |  | 将需求导入到基线单
 |  | 处理游离需求

## Slide 38: 正式需求操作步骤-续
角色 | 主要业务活动 | 相关操作
CDT | 需求变更 | 查看CR单的相关信息
 |  | 将需求导入到变更单
 |  | 提交需求变更申请
 |  | 在需求清单中新增、修改、删除需求
 |  | 引入、处理变更申请（CR）与分析任务
 |  | 引入参与专家、专家发表意见
 |  | 给出预处理结论
 |  | 给出变更评审结论
 |  | 变更责任人发起任务、发起新CR、结束变更
 |  | 处理变更协同任务
 |  | 变更责任人发起任务、发起新CR、结束变更
 |  | 处理变更协同任务
 |  | CR变更发布引起的可疑关联的分析与处理
 |  | 变更统计报表（单版本）
 | 包需求查看及导出 | 需求树自定义展示及导出
 |  | CDT相关视图使用，包括监控视图
 | 质量管理 | 质量监控报表

## Slide 39
05
需求管理咨询指南
需求管理流程
需求管理组织
产品包需求架构定义
需求管理IT方案
需求管理咨询指南
流程设计规范

## Slide 40: 需求管理咨询项目主要交付物
优秀实践分享：提供标杆企业实践，帮助客户理解需求管理流程的价值、目的、设计要点等，明确RMT、RAT及其扩展团队的职责，明确产品包的定义和意义。
关键活动设计：设计关键活动，支撑业务目标。
设计研讨会：通过会议确认设计成果。
流程设计指导：辅导客户业务人员进行流程图和流程文件编写。
流程Dryrun：挑选项目，辅导客户业务人员进行流程Dryrun。
产品包需求设计：结合客户的业务特点、产品特点，辅导客户进行产品包需求的设计和模板输出。

## Slide 41: 需求管理咨询项目实施过程
1 问题与需求
整理问题与需求
确认问题与需求
2 高阶方案
业务理解与需求对接
优秀实践分享
关键活动定义
角色职责定义
方案研讨会
修改更新
3 流程详细设计
流程设计规范设计
流程设计培训
流程设计辅导
规范性评审
业务可行性评审
修改更新
TR
4 集成验证
验证材料准备
Dryrun会议
修改更新
DCP
TR
DCP

## Slide 42: 实施过程关键活动说明
问题与需求：该活动的目的是问题与需求的确认，现状诊断模块已经确定相关内容。
流程设计培训：咨询项目中必要的环节，目的是规范流程图、流程设计文件规则，避免多人参与出现不一致情况。
质量控制：“高阶+详细设计”环节设计了5个质量控制点：1、高阶方案研讨会 2、详细规范性设计 3、详细业务可行性评审 4、TR预沟通 5、流程Dryrun
关于TR：客户管理层参与评审，质量保障、风险控制的手段，有正式评审、沟通纪要。
关于DCP：向管理层汇报，作为客户确认交付成果较为正式的手段，有副总等高级别领导参与，有正式会议纪要。
汇报顺序：实际运作时，难以作为每个模块都进行汇报，可能会将一些流程设计打包汇报。

## Slide 43: 实施过程活动定义 1/4
阶段 | 活动 | 描述 | 设计指导 | 输入 | 输出 | 文档清单
1 问题与需求 | 整理问题与需求 | 目的：整理出对需求管理的模块的需求和问题。 | 受限从“现状诊断”阶段进行整理分析。也可与客户交流在确认，前期有模糊的内容，需要细化和精确化。 | 诊断报告 | 问题与需求 | 《XX项目问题清单》
 | 确认问题与需求 | 目的：对需求管理的模块的需求和问题，和客户达成一致。 | 必要是需要开研讨会再次确认。 | 问题与需求 | 会议纪要 | 《XX项目问题清单》

## Slide 44: 实施过程活动定义 2/4
阶段 | 活动 | 描述 | 设计指导 | 输入 | 输出 | 文档清单
2 高阶方案 | 业务理解与需求对标 | 目的：确认对客户业务现状、问题和需求理解时正确的。 | 从现状诊断报告中抽取相关内容、形成问题/需求清单，与客户骨干、主管进行确认。 | 问题与需求 | 业务理解、问题、需求确认情况 | 《XX需求管理流程设计启动引导材料》
 | 优秀实践分享 | 目的：知识传递和最佳实践分享。包括需求管理流程价值、目的、关注点，RMT/RAT职责，需求管理扩展团队构成。 | 重点突出需求管理流程的价值。 | 分享材料 | 会议纪要 | 同上
 | 关键活动定义 | 目的：定义需求管理的关键活动。过程：按照需求管理5大步骤进行定义，过程中可能包含于主流程的衔接。 | 对标优秀实践，根据需要增加或裁剪。从四个维度明确活动：目标/范围/过程/协作。在活动设计中，要突出每个环节的主要责任人的设计。 |  | 设计指导的需求管理活动定义 | 同上
 | 角色职责定义 | 目的：明确RMT/RAT团队成员职责。过程：和产品管理/研发等主要领域的活动斤西瓜匹配，结合客户当前岗位设计，指定成员职责。 | RMT和RAT的负责人选择时重点，需要结合客户实际情况，可考虑有产品管理或研发部门担任。 |  | RMT/RAT团队构成、职责 | 同上
 | 产品包需求模型定义（如有） | 目的：结合企业实际，输出产品包需求模型。过程：可按照逐层展开的方式进行，按需求打雷、需求子类、需求描述的方式展开。 | 一定要注意结合企业的业务实际，不能照搬标杆实践，比如DFX有很多种，某些公司可能仅关注其中几种。过程中需要多与客户研发、产品管理人员沟通。 |  | 产品包需求模型 | 同上
 | 方案研讨会 | 与业务骨干、中层进行高阶方案交流并达成一致。 |  | 高阶方案ppt | 会议纪要 | 同上
 | 修改更新 | 对差异问题进行澄清、答复和修改。 |  |  | 高阶方案ppt | 

## Slide 45: 实施过程活动定义 3/4
阶段 | 活动 | 描述 | 设计指导 | 输入 | 输出 | 文档清单
3 流程详细设计 | 流程设计规范设计 | 目的：针对本项目涉及流程涉及统一规范，避免风格各异而返工。 | 流程图绘制规范。 |  | 流程详细设计规范，流程设计检查表 | 《XX流程设计规范》 《流程设计检查表》
 | 流程设计培训 | 针对流程图、流程文件等规范性培训。 |  |  |  | 同上
 | 流程设计辅导 | 目的：客户业务人员进行流程图和流程文件输出，顾问进行辅导。 |  | 高阶方案ppt |  | 《XX需求管理流程图》 《Xx需求管理流程文件》
 | 规范性评审 | 目的：保证输出符合规范。 | 依据流程设计检查表，检查，需要输出检查表。 |  | 检查结果 | 同上
 | 业务可行性评审 | 目的：客户业务人员输出流程设计后，需要和客户业务相关人员及主管进行同行平生，保证流程符合业务需求。 | 需要输出评审纪要。 |  | 评审纪要 | 同上
 | 修改更新 | 对差异问题进行澄清、答复和修改。 |  |  |  | 同上
 | TR | 讲解汇报材料，相关业务骨干和中层管理者进行评审，形成评审意见表。 | 1 关键设计点：重要传递点，满足诊断需求方案和关键研讨，如需求管理5大阶段、产品包需求模型评审等。2建议：研讨记录、质量保证、交付内容展示都要列入，前边讲两点，后面讲充分点。 |  | 汇报材料 | 《XX流程设计汇报材料》 《XX流程开发评审要素表》

## Slide 46: 实施过程活动定义 4/4
阶段 | 活动 | 描述 | 设计指导 | 输入 | 输出 | 文档清单
3 集成验证 | 验证材料准备 | 目的：进行需求管理演练策划，验证流程设计的可行性。 | 建议：1、需求管理建议和主流程一起演练，也可以单独演练。 2、如果客户业务涉及多种业务模型，建议每种业务模型演练一次。 3、慧琴啊要识别关键业务场景，如需求决策、需求跟踪等。 |  |  | 《XX产品需求管理流程Dryrun引导材料》
 | Dryrun会议 | 目的：演练需求管理流程。 过程：顾问作为引导员，组织各个角色进行内容讲解。其他成员参与评审。 | 引导要点：1、避免陷入业务细节，讲解业务内容点到为止，要体现业务典型性，如需求决策、需求跟踪。 2、演练过程中可多用问题形式引导，提问体要蓄而不发，反馈正确表扬，无反馈或错误抛正确答案强化。 3、演练中，重点对需求管理流程活动之间、与其它流程之间的匹配（输入输出、完成节点、角色职责）进行验证，可以涉及部分场景（关键、异常处理），验证流程的正确性。 |  | 会议纪要 | 
 | 修改更新 | 对差异问题进行澄清、答复和修改。 |  |  |  | 
 | DCP | 目的：通过管理层评审。 | 1、提前预约管理层实践，进行预沟通。 2、在TR材料基础上补充Dryrun验证的结果。 | 汇报材料 | 会议纪要 | 

## Slide 47: Dryrun概念介绍
Dryrun概念：A testing process, to examine how security will react to an attempted terrorist attack without carrying out the actual act. 相当于正式演出前的一次预演。
Dryrun目的：通过预演，发现流程中的不足之处，并及时加以纠正，从而保证流程试点和推行时个角色的配合更顺畅。
排练
彩排
演出
流程Dryrun
流程试点
流程推行
不着装、不化妆，只验证套路和关键动作
着装、化妆，验证套路和所有细节
正式演出

## Slide 48: 流程Dryrun记录
活动 | 角色 | 输入与输出 | 问题说明

## Slide 49: 咨询项目文档清单
文档名称 | 描述 | 交付客户
《XX需求管理流程涉及启动引导材料》 | 为“高级方案”阶段主要输出材料，集需求/问题确认、角色职责、活动定义设计和研讨材料一身，向客户传递相关知识和设计思路，该材料作为流程详细设计的输入，研讨通过后可以启动详细设计活动。 | Y
《XX流程设计规范》 | 项目级规范，统一流程图、流程文件编写规范。 | Y
《XX流程设计检查表》 | 项目级流程设计检查表，统一规范，用于作者自检和评审专家评审参考。 | Y
《XX需求管理流程图》 | 采用Visio或者word、PPT绘制的流程图。 | Y
《XX需求管理流程文件》 | 对流程图的说明文件，定义流程目的、团队角色、活动和输出文档清单。 | 
《XX流程设计汇报材料》 | 用于TR评审、DCP决策的汇报沟通材料。 | Y
《XX需求管理流程Dryrun引导材料》 | 用于集成验证干跑的引导材料。 | Y
《XX流程开发评审要素表》 | 项目级文件，用于TR评审，从流程设计合理性、规范性、清晰度和目标达成等方面进行评价。 | Y

## Slide 50: 工作量估算
阶段 | 顾问资源 | 周期（工作日） | 投入人天 | 客户配合资源 | 投入人天
问题与需求 | 1 | 5 | 5 | 参与5人 | 10
高阶方案 | 1 | 30 | 30 | 专职1人，评审5人 | 12
流程详细设计 | 1 | 40 | 40 | 作者2人，评审5人 | 60
集成验证 | 1 | 10 | 10 | 参与5人 | 20
合计 | NA | 85 | 85 | NA | 102

## Slide 51
06
流程设计规范
需求管理流程
需求管理组织
产品包需求架构定义
需求管理IT方案
需求管理咨询指南
流程设计规范

## Slide 52: 流程定义和质量属性
流程定义：流程是被重复执行、逻辑上相互关联的一组业务活动序列，将明确的输入转换成输出，从而实现为客户创造和交付价值的业务目的。流程使用流程文件进行描述，用以承载公司的业务流程架构、运营方针、政策和其它管控要求，划分上下游业务的边界、接口，定义它们之间的依赖和关联关系。
有效性
符合客户或下游期望
内部控制
财务稳健性、资金资产安全、内部方针政策和管控要求
灵活性与遵从
灵活适应业务环境、法律和政策及其变更
效率
周期、成本和资源
外向
内向
较严的控制
较高的效率和灵活性
流程的质量属性
（好流程的标准）

## Slide 53: 流程的作用
承载业务管控
承载业务管控要求
针对已识别的法律、法规、财务、内控、质量风险和规避和应急措施
汇集最佳实践
不断有序吸收好的实践，固化下来、推广出去
流程优秀实践的积攒和固化

## Slide 54: 流程架构和流程图规范
流程分类分组的标准
L1: Do for What/Who
L2: What to Do
L3: How to Do
L4: How to Do
L5: Activity
L6: Task
Level 1 Process Category
Level 2 Process Group
Level 3 Process
Level 4
Sub-Process
Level 5
Activity
Level 6
Task
流程分类
流程组
流程
子流程
活动
任务
架构治理

## Slide 55: 流程说明文件表头
流程说明文件：通常由文件表头和正文组成，流程说明文件遵循档案管理要求。
流程名称
文件编号
版本
生效日期
流程架构
L1
L2
L3
L4
编制
审核
批准
流程责任人
适用范围
标准角色
主谓结构，比如“合同签订流程”
流程文件指定企业级统一的编号规则
Vxx.yz，x=01,02,03…99,y=0,1,2…9,z=0,1,2…9
如果没有特别指定，生效日期即批准日期
流程架构
L1层流程架构名称
L2层流程架构名称
L3层流程架构名称
L4层流程架构名称
编制人姓名和工号
审核人姓名和工号
批准人姓名和工号
流程责任人对应的岗位名称
适用的组织范围
与各领域梳理、发布的流程角色清单保持一致

## Slide 56: 流程文件正文
章节 | 必须 | 内容要素
1.概述 | Y | 概括性地描述本流程主要包括的内容，也可以认为是流程定义。
2.目的 | Y | 描述该流程对实现所涉及业务地使命、目标有哪些贡献，主要包括提高准确性、时效性和降低运作成本。
3.术语 | N | 对文件中地专有名词、缩写、特殊用于地解释，应与公司术语保持一致。
4.流程范围 | Y | 描述流程起点、终点、输入、输出。
5.流程绩效指标 | Y | 指标定义。
6.流程图 | Y | 原则上只能使用Visio、Powerpoint或者企业规定的流程绘制工具。
7.流程说明 | Y | 表格形式，注意关键控制点（KCP）及其控制措施。
8.相关文件 | N | 本流程所派生的下层文件，包括所使用到的指导书、模板、表格及相关业务文件，这些文件应该是已经正式发布的或将同时发布的文件。
9.文档历史 | Y | 修订人、修订实践、修订内容及理由。

## Slide 57: 流程图
定义：使用约定的构件和交互规则，将业务流程中的角色、活动及其相互关系加以表述的图形化载体。流程图在不同的企业有不同的样式，建议统一为“泳道图”方式。
解释及说说明：
  通常是对单个业务流程的活动、角色及相互关系的描述；
  体现了流程活动的流转关系；
  包含了流程的关键要素：活动、角色、起点、终点、接口、KCP、IT等。

## Slide 58: 流程基本要素概览
流程名称
流程概述
流程目的
流程绩效指标
流程输入输出
流程配置信息
前端流程
后端流程
角色1
角色3
角色2
起点
活动1
活动2
终点
决策活动
XOR
指导书/模板
IT
Checklist
XX流程
XX流程
裁剪指南
1
12
13
2
3
4
5
11
6
12
8
7
9
13
KCP1
10
15
14

## Slide 59: 绘制流程图的5性原则
目的性
清楚流程要达到什么目的和结果，体现什么业务活动，涉及哪些角色，然后才能绘制或优化流程图。
简单性
流程图要简明扼要，尽量整合流程图中的活动，避免过于复杂，简单最好。
清晰性
流程图中的各个标识应清晰无二义，角色定义明确具体，不能模棱两可。
互补性
流程图不能/不便表达的情况和细节，应使用文字说明，加以有效补充，不能“一切尽在图中”
美观性
格式美观，线框整体，字体适中，尽量不要超过3种以上的颜色，否则流程图将失去重点。

## Slide 60: 流程图常用符号
角色名称
事件名称
活动名称
决策活动名称
XX流程
文档名称
Start
End
IT系统名称
AND
XOR
A
A
P1
P2
R1
R1
活动
决策活动
角色
事件
连接线
内外流程（接口）
KCP
文档
IT系统/工具
流程内跳转
与/或操作符
页面连接
流程开始/结束

## Slide 61: 流程图绘制要点（1/9）
1、活动：
  每一个活动用一个活动框表示；
  活动名称用“动宾词组”来表示，要具体唯一，如批准合同、制定生产计划；
  所有活动要么有一个后继活动，要么同i想“结束”、“别的流程”；
  三位阿拉伯数字的活动编码卸载活动框的右上方。
2、连接线：
  用带箭头的实线表示信息流；
  箭头线左进右出，不能从上方或者下方进入、离开；
  使用单向箭头，不使用双向箭头。
制定生产计划
101
1 01
泳道内活动编号
泳道编号，即角色编号
活动1
活动2
活动1
活动2
活动1
活动2
√
X
X

## Slide 62: 流程图绘制要点（2/9）
3、活动顺序画法：
  活动框按照活动发生的事件从左至右顺序排列；
  不同角色共同完成同一活动的画法：
    活动框垂直排列，通常责任角色在上面，参与角色一次往下排列，其职责在活动说明部分描述；
    相同的活动可以用虚线框框起来，便于识别；
    连接线连在虚线框上，带箭头的一端置于责任角色泳道种；
  当不同的活动在同一时间完成时，活动框垂直排列。
责任角色
活动1
参与角色
活动1
角色1
活动1
角色2
活动2
同样的活动
不同的活动

## Slide 63: 流程图绘制要点（3/9）
4、事件：
  表示一个活动的结果状态并将触发另一个活动发生。很多情况下用来表示业务规则，与漏极符号一起使用。
  事件命名由信息对象名称和状态改变表示，如客户订单获批、客户发票已开、测试通过等。
  事件常用于连接E2E流程或触发调用子流程，用于连接前后活动。
起点事件
终点事件
可作为起点、终点事件，也可作为中间连接事件，前后必须都有流程活动符号连接
Start
End
发票已开
评审通过
收到立项申请
决策终止

## Slide 64: 流程图绘制要点（4/9）
5、流程页面接口：
  如果一页不能表示完整的流程所有活动时，使用页面接口表示两页间活动的接口关系。
  所有接口都必须时成对的，就像一对双胞胎。
6、没有前端/后端流程的起点/终点画法：
  当一个了流程没有前端流程或者后端流程时，使用开始/结束事件符号表示流程起点/终点，但要标明事件的名称。
A
A
P1
P2
Start
End
活动名称
活动名称
开始事件名称
结束事件名称

## Slide 65: 流程图绘制要点（5/9）
7、有前端/后端流程的起点/终点画法：
  当一个流程有前端或后端流程时，使用流程接口符号，中间要有开始或结束事件。
  通常前后端流程绘制在流程图的最上端，外部客户也绘制在最上端
8、两个流程的衔接：
  当A流程与B流程衔接时，A流程的结束事件要与B流程的开始事件保持相互呼应。
活动名称
活动名称
A流程
B流程
开始事件名称
活动名称
XXX流程
结束事件名称
活动名称
XXX流程
结束事件名称
B流程
开始事件名称
A流程
保持一致

## Slide 66: 流程图绘制要点（6/9）
9、活动之间流程转入或转出：
  当流程中的某一个活动转出到另一个流程时，要有一个转出事件。
  当一个流程转入到另一个流程中的某个活动时，要有一个转入事件。
10、两个活动之间调用一个外部流程：
  当两个活动间调用一个外部流程（如一个子流程），要有触发/完成标志事件。如调用预算审批流程，用预算申请单发出事件触发，收到预算批准结论为结束调用标志返回。
活动1
活动2
转出事件名称
活动2
触发事件名称
XXX流程
完成事件名称
活动1
XXX流程
转入事件名称
活动2
活动1
XXX流程

## Slide 67: 流程图绘制要点（7/9）
11、选择判断的表示方法（用XOR明确选择唯一路径）：
  当一个活动结束后有可能出现2种以上的选择途径进入下一个活动（多Track），采用XOR符号的下面画法，XOR符号之后必须接事件，选择事件可以是接下一个活动、返回或结束。
12、KCP活动表示方法：
  KCP标记在活动的正上方。
活动
Track2
选择活动
End
Track1
XOR
KCP1

## Slide 68: 流程图绘制要点（8/9）
13、决策活动的表示方法：
  决策活动通常是流程关键里程碑，确定是否进入下一个活动，决策结果用决策活动菱形符号加XOR和几个事件来表示选择唯一路径。
  返回用跳转符号R表示，流程中可以不画，如决策的Redirect。
活动2
返回事件名称
活动1
End
通过事件名称
XOR
KCP1
XOR
决策
R1
R1
XXX流程

## Slide 69: 流程图绘制要点（9/9）
14、”与”规则的用法：
  当流程中两个及以上活动、事件同时完成，后续活动或事件才能开始采用AND符号与规则连接。
  单一活动或事件同时触发后续事件、互动，也采用AND符号连接。
活动2
事件2
活动1
事件1
AND
AND
活动2
活动1
事件1
AND
活动2
活动1
活动1
AND
事件2
事件1

## Slide 70: 流程图绘制规范
流程图中使用的字体统一为宋体12号
DCP和TC的规则统一：
  主流程：TR用活动框（方框），DCP点用决策活动（菱形框）表示；
  功能领域的使能流程视图：关键里程碑点用活动（方框）表示，内容为“参与TRx评审”、“参与xDCP准备”，财经不参加TR，只参加DCP；
  其它功能领域代表统一都要明确参加。

## Slide 71: 谢 谢